АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
КАЛОЖИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 июня 2012 года  № 51а

## Об утверждении муниципальной целевой программы

«Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО  Каложицкое  сельское поселение

на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  Правительства Ленинградской области от 10 мая  2012 года № 146 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы», администрация  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Ремонт  автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Каложицкое сельское поселение  на 2012 год» (далее - Программа).

2. Назначить руководителем Программы главу администрации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Постановление подлежит опубликованию в местных СМИ.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации				 			   Е.В.Колосова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

МО  Каложицкое сельское поселение

от 18 июня 2012 года  № 51а

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МО КАЛОЖИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

НА 2012 год»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

по ремонту автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Каложицкое  сельское поселение

на 2012 год»

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Каложицкое сельское поселение на 2012 год» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 26 октября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области от 10 мая 2012 года № 146 «О распределении средств областного бюджета Ленинградской области, предоставляемых в 2012 году в виде субсидий бюджетам муниципальных образований в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы» |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Цели Программы | Целью Программы является повышение уровня благоустройства автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям |
| Задачи Программы | 1.Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований 2. Повышение комфортных условий проживания граждан. 3. Организация благоустройства территории многоквартирных домов МО Каложицкое сельское поселение. 4. Создание благоприятных условий для частных инвестиций в ЖКХ. |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит руб., в том числе: 1 855 197 рублей - средства областного бюджета – 1 796 178 руб.; - местного бюджета – 59 019 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.Доведение технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований. 2. Повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг. 3. Повышение уровня благоприятных условий проживания граждан. |
| Руководитель Программы | Глава администрации |
| Основной исполнитель и участники Программы | Администрация; Правительство Ленинградской области |
| Система контроля за выполнением Программы | Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных средств, направленных на реализацию Программы, осуществляется руководителем программы, отделом экономики и финансов администрации. Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляется постоянной комиссией по промышленности, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству МО Каложицкое сельское поселение. Отчёт о реализации мероприятий Программы представляется в комиссию по бюджету, налогам и собственности МО Каложицкое сельское поселение, отчет о финансировании Программы отделом экономики и финансов администрации в комитет финансов администрации Волосовский муниципальный район, руководителю программы ежеквартально и по итогам года; в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области - в сроки, установленные правовым актом Правительства Ленинградской области; отчет о ходе и итогах выполнения Программы представляется на утверждение Совету депутатов МО Каложицкое сельское поселение в составе отчёта об исполнении бюджета МО Каложицкое сельское поселение за соответствующий финансовый год; |

Раздел 1. Анализ ситуации и обоснование целей и задач Программы

1.1.Оценка и анализ исходной ситуации, обоснование необходимости программно-целевой проработки проблемы

Протяженность улично-дорожной сети в МО Каложицкое сельское поселение  составляет 18,350 км, дворовых территорий -  5,5 км.

На территории МО  Каложицкое  сельское поселение объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента застройки поселка Каложицы и  деревни  Ущевицы многоквартирными домами.

Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтобетонного покрытия дворовых территорий объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования практически не производился его ремонт.

Дороги местного значения и дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дорог местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям.

Администрация  сельского поселения  выделяет средства на ремонт улично-дорожной сети, но этого все равно недостаточно, чтобы решить проблему неудовлетворительного состояния дорожных покрытий. Поэтому проблему капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе из бюджетов всех уровней. Необходимость финансирования обусловлена тем, что проблема капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сейчас стоит очень остро.

Разработка и реализация Постановления Правительства Ленинградской  области о предоставлении в 2012 году субсидий из средств областного бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и  капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в населенных пунктах Ленинградской области явилась публичным признанием данной проблемы.

1.2. Цели Программы, основные задачи Программы, сроки реализации

Целями Программы являются:

Создание благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Задачи Программы:

1.Доведение технического и эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов до нормативных требований

2. Повышение комфортных условий проживания граждан.

3. Организация благоустройства территории  муниципального образования Каложицкое  сельское поселение

Срок реализации Программы – 2012 год

1.3 Связь с другими социально-экономическими мероприятиями

Связь Программы с другими социально-экономическими мероприятиями и программами осуществляется через планирование и реализацию мероприятий Программы по объектам с участием средств от различных источников финансирования реализуемых на территории МО Каложицкое сельское поселение  муниципальных и  региональных программ.

Раздел 2. Обоснование мероприятий Программы и расчет необходимого ресурсного обеспечения

2.1. План реализации мероприятий

Исполнителем Программы является администрация.

Генеральный подрядчик на выполнение работ выбирается по результатам проведения открытого электронного аукциона   в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2005 года  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

Перечень дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям  многоквартирных домов, подлежащих ремонту  в 2012 году, представлен в Приложении 1.

2.2. Информация о финансировании Программы

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет долевого участия бюджета Ленинградской области в размере  97%  и местного бюджета МО  Каложицкое сельское поселение в размере 3% (приложение 1).

Средства бюджета МО Каложицкое  сельское поселение на ремонт дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, предоставляются на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой характер.

В случае отсутствия выделенных средств из областного бюджета действие Программы может быть изменено.

2.3. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности от реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности. Установленные целевые значения показателей эффективности приведены в таблице

| 1.Целевые значения показателей эффективности |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя эффективности | Единица измерения | Целевое значение показателя эффективности |
| Количество отремонтированных в рамках Программы автомобильных дорог местного значения | шт./м.кв. | 1/600 |
| Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий и проездов к дворовым территориям | шт./м.кв. | 3/2753 |
| 2.Показатели результативности |  |  |
| Наименование | Единица измерения | Значение показателя результативности |
| Доля отремонтированных автомобильных дорог местного значения в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования | % | 100 |
| Доля отремонтированных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям | % | 100 |

Раздел 3. Состав, функции и полномочия участников

разработки и реализации Программы

3.1. Определение всех участников Программы, порядка (конкурсного или иного) отбора участников Программы, основные требования к ним.

Подписание Соглашения с Правительством Ленинградской области на предоставление субсидии из средств областного бюджета на долевое финансирование Программы.

Реализация Программы осуществляется администрацией, в соответствии с планом мероприятий реализации Программы (приложение 1).

Заказчиком на выполнение работ по реализации Программы выступает администрация. Администрация проводит открытый аукцион для определения подрядной организации в соответствии с Федеральным законом от 21июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.2. Формы и методы управления Программой, распределение полномочий и функций между  участниками Программы

Администрация формирует адресный перечень подлежащих ремонту автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам.

Совет депутатов  МО  Каложицкое сельское поселение предлагает  перечень объектов на 2012 год по ремонту дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в пределах утвержденного объема финансирования.

Администрация составляет  сметную документацию и дефектные ведомости, проводит проверку сметной документации независимыми организациями, имеющими право на данный вид деятельности. По итогам проведения открытого аукциона заключает муниципальный контракт с подрядной организацией. Осуществляет контроль за ходом выполнения работ и за целевым использованием денежных средств. Участвует в приемке выполненных работ. Представляет в Правительство Ленинградской области отчет о расходовании средств за отчетный период и отчет о ходе реализации Программы. Осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.

3.3. Формы взаимодействия участников реализации Программы, порядок и формы текущего и итогового контроля

Участники Программы взаимодействуют между собой на основании действующего федерального и областного законодательства, договоров и соглашений, заключаемых в рамках реализации Программы.

Контроль за целевым использованием средств, направленных на реализацию Программы осуществляется главой администрации, руководителем Программы, отделом экономики  и  финансов  администрации, заказчиками программы.

Приложение  № 1

утверждено  постановлением  МО

Каложицкое  сельское  поселение

№  51а  от  18.06.2012 года

ПРОГРАММА

по ремонту автомобильных дорог местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО Каложицкое  сельское поселение

на 2012 год»

| Наименование направления расходования средств и наименование объектов программы | Вид работ (капитальный ремонт/ремонт) | Площадь ремонта, кв.м | Финансирование работ в 2012 году, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе: |  |
|  |  |  |  | Средства субсидий из областного бюджета | Средства местного бюджета |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения в населенных пунктах | ремонт | 600 | 323,253 | 312,652 | 10,601 |
| В том числе по объектам: Ремонт автомобильных дорог местного значения дер. Каложицы Волосовского района на участке от дома № 19 до дома № 29 | ремонт | 600 | 323,253 | 312,652 | 10,601 |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов всего: | ремонт | 2753 | 1531,944 | 1483,526 | 48,418 |
| в том числе по объектам: ремонт дворовых территорий многоквартирного дома № 20 пос. Каложицы Волосовского района | ремонт | 1993 | 1118,511 | 1082,985 | 35,526 |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 19 пос. Каложицы Волосовского района | ремонт | 286 | 155,581 | 150,730 | 4,851 |
| Ремонт проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 15 пос. Каложицы Волосовского района | ремонт | 474 | 257,852 | 249,811 | 8,041 |
| ВСЕГО по Каложицкому сельскому поселению |  | 3353 | 1855,197 | 1796,178 | 59,019 |